|  | COMUNICADO | N°05/23 |
| --- | --- | --- |
| ASSUNTO | OBRAS DA IGUÁ | DATA:06/02/2023 |
| Prezados moradores, Hoje tivemos uma reunião na Iguá Saneamento SA. Fomos informados que o inicio das obras de recuperação da rede de esgoto na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso ocorrerá em fevereiro/2023, com duração de 12 meses. A obra será executada prioritariamente de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. O trecho da Dulcídio poderá ser interrompido parcialmente ou integralmente. Neste caso a Iguá nos informará com antecedência para criarmos alternativas de passagens. Planejamento das obras por trecho: 06/02 a 28/04 – Em frente ao clube 15/06 a 31/08 – Em frente a escola 16/10 a 22/12 – Em frente ao clube dos bombeiros A Iguá lamenta os transtornos temporários e lembra que são intervenções necessárias para uma solução definitiva. Contamos com a compreensão e apoio de todos os moradores do condomínio Mandala. A Diretoria. |  |  |